师市财农〔2023〕46号

关于下达2023年中央财政农村综合改革

转移支付资金的通知

第六师土墩子农场财政所：

根据兵团财政局《关于下达2023年中央财政农村综合改革转移支付资金的通知》（兵财农〔2023〕59号），现下达你单位2023年中央财政农村综合改革转移支付资金300万元，主要用于美丽连队（村）建设工作，该资金收入列2023年政府收支分类科目“1100313农林水”，支出列“2130799其他农村综合改革支出”，收入来源列“11181上级专项转移支付”。现将有关事宜通知如下：

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据《兵团党委 兵团关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的要求，将附件的绩效目标作为绩效监控和绩效评价的依据，加强全过程绩效管理和监督检查，切实提高资金使用效益，确保年度绩效目标如期实现。

附件：2023年中央财政农村综合改革转移支付资金绩效目标表

第六师五家渠市财政局

2023年10月18日

抄送：师市农业农村局，师市审计局

第六师五家渠市财政局 2023年10月18日印发

附件：

| 2023年中央财政农村综合改革转移支付资金绩效目标表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 土墩子农场美丽连队建设项目 |  |  |
| 主管部门 |  |  | 第六师土墩子农场 | 实施单位 | 第六师土墩子农场 |
| 项目属性 |  |  | 兵团转移支付资金 | 项目期 | 2023年 |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年度资金总额： | 300.00 |  |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 300.00 |  |
|  |  |  | 其他资金 | 0.00 |  |
| 总体目标 | 土墩子农场美丽连队建设项目，道路硬化工程：场地平整7325平方米，花砖铺装658.4平方米，沥青路面1488.79米；绿化工程：树木8040株，绿化带平整9150.6平方米，绿化灌溉管网1695米，亮化工程新建58盏太阳能路灯；进一步推进连队公共基础设施建设和公益事业发展, 加快农场连队公益事业和美丽乡村建设步伐，有效改善连队基础条件和居住环境，提高连队职工公共服务保障水平。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 |  | =1个 |
|  |  |  | 支持美丽村庄（连队）建设数量 |  | =1个 |
|  |  |  | 场地平整面积 |  | ≥7325平方米 |
|  |  |  | 花砖铺装 |  | ≥658.4平方米 |
|  |  |  | 沥青路面 |  | ≥1488.79米 |
|  |  |  | 绿化工程种植树木 |  | ≥8040株 |
|  |  |  | 绿化带平整 |  | ≥9150.6平方米 |
|  |  |  | 绿化灌溉管网 |  | ≥1695米 |
|  |  |  | 建道路旁的太阳能路灯 |  | ≥50盏 |
|  |  |  | 新建现状连队办公室北侧太阳能庭院灯 |  | ≥8盏 |
|  |  | 质量指标 | 建立健全美丽连队（村）建设台账 |  | 基本建立 |
|  |  |  | 美丽乡村建设工程验收合格率 |  | =100% |
|  |  |  | 政府采购率 |  | =100% |
|  |  |  | 施工单位资质达标率 |  | =100% |
|  |  |  | 工程量完成率 |  | =100% |
|  |  | 时效指标 | 农村综合改革村料报送及时率 |  | =100% |
|  |  |  | 项目开始时间 |  | 2023年9月 |
|  |  |  | 项目结束时间 |  | 2023年11月 |
|  |  | 成本指标 | 总投入资金 |  | ≤300万元 |
|  |  |  | 工程直接费 |  | ≤260.88万元 |
|  |  |  | 工程建设其他费用 |  | ≤33.08万元 |
|  |  |  | 预备费 |  | ≤6.04万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目带动人口收入 |  | 有效带动 |
|  |  | 社会效益指标 | 有效改善连队基础条件和居住环境，提高连队职工公共服务保障水平 |  | 效果明显 |
|  |  | 生态效益指标 | 连队（村）人居环境 |  | 不断改善 |
|  |  | 可持续影响指标 | 进一步推进连队公共基础设施建设和公益事业发展 |  | 长期 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区农民（职工）满意度 |  | ≥90% |
|  |  |  | 项目区及村干部满意度 |  | ≥90% |