附件2-1：

（2024年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 第六师红旗农场十二连下连养殖区 建设项目 | 项目负责人及电话 | 郑云龙 18167730073 |
| 主管部门 | 第六师五家渠市党委统 战部 | 实施单位 | 第六师红旗农场农业 发展服务中心 | 项目建设性质 | 扩建 |
| 资金情况 | 资金来源 | 中央财政衔接少数民族发展任务兴边富民行动补助资金 |
| 年度资金总额（万元）： | 200 |
| 其中： 中央财政衔接资金 | 200 |
| 自筹资金 | 0 |
| 其它资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 1.十二连下连养殖区室外新建4599米供水管网，760米电气管网，1台315KVA变压器，地面硬化13022平方米，新建1座35.28㎡二级加压泵房，1座100m³清水池，更换63米药浴池围栏。2.提高城镇居民经济文化生活 水平，加快解决红旗农场十二连供水设施建设， 解决养殖区的用水、用电及道路需求，提高基础设施的普 及率和保证率。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（应与项目实施方案内容直接关联） | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 室外新建供水管网 | ≥4599米 |
| 电气管网 | ≥760米 |
| 315KVA变压器 | ≥1台 |
| 新建1座二级加压泵房 | ≥35.28㎡ |
| 100m³清水池 | ≥1座 |
| 更换药浴池围栏 | ≥63米 |
| 地面硬化 | ≥13022平方米 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% |
| 时效指标 | 工程开工时间 | 2023年12月 |
| 工程完工时间 | 2024年7月 |
| 项目完成及时率 | =100% |
| 成本指标 | 工程直接费 | ≥176.12万元 |
| 工程建设其他费 | ≥18.05万元 |
| 预备费为 | ≥5.83万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数（包括直接受益和辐射带动受益人数） | ≥150户 |
| 提高群众生活水平 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用年限 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% |

注：上述绩效指标为必填的核心指标，各地可根据实际情况自行增加。

附件2-2：

（2024年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 第六师红旗农场二连乡村休闲旅游提升改造项目 | 项目负责人及电话 | 赵岩 18699440825 |
| 主管部门 | 第六师五家渠市党委统战 部 | 实施单位 | 红旗农场农业发展服 务中心 | 项目建设性质 | 新建 |
| 资金情况 | 资金来源 | 中央财政衔接少数民族发展任务兴边富民行动补助资金 |
| 年度资金总额（万元）： | 500 |
| 其中： 中央财政衔接资金 | 500 |
| 自筹资金 | 0 |
| 其它资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 1.总规划面积9351.52㎡ ，景观提升面积851.96㎡ ，硬化面积4811.77㎡ ，戏台及戏台背景墙49.5㎡ ，景墙8 套，廊架1座，座椅6条，坐凳9条，石笼坐凳4条，门头LOGO1个，雕塑3座，宣传栏6个，花箱8个，垃圾箱8 个，显示牌8个，健身器材3套，音响3套，墙面装饰50㎡ 。2.促使居民安居乐业，提高居民生活水平，同时 连队可扩大绿化面积，营造人与自然的和谐环境，给居民创造了一个良好的生活空间。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（应与项目实施方案内容直接关联） | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造连队旅游长廊总规划面积 | ≥9351.52㎡ |
| 硬化面积 | ≥4811.77㎡ |
| 戏台 | ≥49.50㎡ |
| 景墙 | ≥8套 |
| 廊架 | ≥1座 |
| 座椅 | ≥6条 |
| 坐凳 | ≥9条 |
| 石笼坐凳 | ≥4条 |
| 门头LOGO | ≥1个 |
| 雕塑 | ≥3座 |
| 花箱 | ≥8个 |
| 垃圾箱 | ≥8个 |
| 廊架1座及附属设施 | ≥851.96㎡ |
| 显示牌 | ≥8个 |
| 健身器材 | ≥3套 |
| 音响 | ≥3套 |
| 墙面装饰 | ≥50㎡ |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 时效指标 | 工程开工时间 | 2024年6月 |
| 工程完工时间 | 2024年10月 |
| 项目完成及时率 | =100% |
| 成本指标 | 建安工程费用 | ≤418.50万元 |
| 工程建设其他费用 | ≤53.20 万元 |
| 基本预备费用 | ≤28.30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数（包括直接受益和辐射带动受益人数） | ≥200户 |
| 提高群众生活水平 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用年限 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% |

注：上述绩效指标为必填的核心指标，各地可根据实际情况自行增加。

（2024年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 第六师奇台农场30连神仙湾改造建设项目（二期） | 项目负责人及电话 | 郭永婷 18809942198 |
| 主管部门 | 第六师五家渠市党委统 战部 | 实施单位 | 第六师奇台农场文体 广电服务中心 | 项目建设性质 | 新建 |
| 资金情况 | 资金来源 | 中央财政衔接少数民族发展任务兴边富民行动补助资金 |
| 年度资金总额（万元）： | 500 |
| 其中： 中央财政衔接资金 | 500 |
| 自筹资金 | 0 |
| 其它资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 1.晒场东侧至新建公厕处，及公厕北侧新建混凝土硬化,建设儿童游乐场及设施共计12871.0㎡ ；石榴观 景台亮化及观景台亮化；酒坊观景台北侧到采摘园增加滑翔索道400米；新建游客中站集散区2000.0㎡ ；新 建塘坝数控音乐喷泉1套；游船设备购置10套；新建网红打卡设施20套；新建寄售棚及导视牌8个。2.使文艺 精品进乡村，大力弘扬优秀民族文化，使丰富多彩的群众文旅活动遍布景区，吸引国内外游客到当地旅游， 促进当地经济社会发展和各民族交往交流交融，形成全区各族群众团结奋斗、 自强不息、感恩奋进的良好局 面，助力铸牢中华民族共同体意识示范区建设，推进民族团结进步，将连队打造成集民宿、餐饮、娱乐、弘 扬兵团文化、展示民族特色为一体的乡村旅游网红打卡地。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（应与项目实施方案内容直接关联） | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建儿童游乐场及设施 | ≥12871㎡ |
| 新建滑翔索道 | ≥400m |
| 新建游客中站集散区 | ≥2000㎡ |
| 新建塘坝数控音乐喷泉 | ≥1套 |
| 购置游船设备 | ≥10套 |
| 新建网红打卡设施 | ≥20套 |
| 新建寄售棚及导视牌 | ≥8个 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% |
| 时效指标 | 工程开工时间 | 2024年4月 |
| 工程完工时间 | 2024年10月 |
| 项目完成及时率 | =100% |
| 成本指标 | 新建儿童游乐场及设施、滑翔索道及游客中站集 散区 | ≤380万元 |
| 新建塘坝数控音乐喷泉、购置游船设备 | ≤65万元 |
| 新建网红打卡设施、寄售棚及导视牌 | ≤55万元 |
| 效益指标 | 经济效益指数 | 带动增加职工群众收入 | ≥2.7万元/年/户 |
| 社会效益指标 | 直接或间接收益人数 | ≥350 |
| 受益户数 | ≥160 |
| 提高群众文化生活水平 | 效果显著 |
| 生态效益指标 | 保持当地生态环境 | 长期 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用年限 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% |

注：上述绩效指标为必填的核心指标，各地可根据实际情况自行增加。

附件2-4：

（2024年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 第六师奇台农场2024年供水管网改造工程建设项目 | 项目负责人及电话 | 雷星 13565302381 |
| 主管部门 | 第六师五家渠市党委统 战部 | 实施单位 | 第六师奇台农场城镇 管理服务中心 | 项目建设性质 | 新建 |
| 资金情况 | 资金来源 | 中央财政衔接少数民族发展任务兴边富民行动补助资金 |
| 年度资金总额（万元）： | 200 |
| 其中： 中央财政衔接资金 | 200 |
| 自筹资金 | 0 |
| 其它资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 1.改建供水管道共计7561米，阀门井90座，新增水表151快，新建室外消火栓3座，沥青混凝土路面恢复300平方米，2.2.促使居民安居乐业，提高居民生活水平，又增强当地居民节水意识，同时连队可扩大绿化 面积，营造人与自然的和谐环境，给居民创造了一个良好的生活空间。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（应与项目实施方案内容直接关联） | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改建的供水管道长度 | ≥9710米 |
| 新建水表井 | ≥188座 |
| 新建消火栓 | ≥16座 |
| 恢复沥青混凝土路面面积 | ≥500㎡ |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% |
| 时效指标 | 工程开工时间 | 2024年4月 |
| 工程完工时间 | 2024年10月 |
| 项目完成及时率 | =100% |
| 成本指标 | 改建的供水管道、新建水表井、新建消火栓 | ≤192万元 |
| 沥青混凝土路面 | ≤8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数（包括直接受益和辐射带动受益人数） | ≥200户 |
| 提高群众生活水平 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用年限 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% |

注：上述绩效指标为必填的核心指标，各地可根据实际情况自行增加。

附件2-5：

（2024年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 第六师北塔山牧场畜牧一连赛马场项目 | 项目负责人及电话 | 王磊 18196131151 |
| 主管部门 | 第六师五家渠市党委 统战部 | 实施单位 | 第六师北塔山牧场 文体广电服务中心 | 项目建设性质 | 新建 |
| 资金情况 | 资金来源 | 中央财政衔接少数民族发展任务兴边富民行动补助资金 |
| 年度资金总额（万元）： | 600 |
| 其中： 中央财政衔接资金 | 600 |
| 自筹资金 | 0 |
| 其它资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 畜牧一连赛马场新建赛马场观众观看台1处1768平方米（126\*14 钢结构）;新建赛马跑道围栏4725米；新建20蹲位生态环保厕所2座，推进牧场特色产业发展，为各民族交往交流交融提供平 台，加强民族团结进步教育促进民族团结进步创建工作向纵深推进。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（应与项目实施方案内容直接关 联） | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建观众观看台 | ≥1768㎡ |
| 新建赛马跑道围栏 | ≥4725米 |
| 新疆20蹲位生态环保厕所 | ≥2座 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% |
| 时效指标 | 工程开工时间 | 2024年4月 |
| 工程完工时间 | 2024年11月 |
| 项目完成及时率 | =100% |
| 成本指标 | 新建观看台、跑道围栏、生态环保厕所 | ≤600万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加职工群众收入 | ≥20万元 |
| 社会效益指标 | 直接或间接收益人数 | ≥780 |
| 受益户数（包括直接受益和辐射带动受益人数） | ≥200户 |
| 提高群众生活水平 | 有效提升 |
| 生态效益指标 | 保持当地生态环境 | 长期 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用年限 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 受益群体满意度 | ≥90% |

注：上述绩效指标为必填的核心指标，各地可根据实际情况自行增加。